NANKADIA

# P0 Implementation Package Guide

v1.0 — v2.4.1 Complexity Closure対応 / 2026-09-12

目的：過去に分散していたP0実装契約を洗い出し、現在のv2.4.1に矛盾しない形へ再統合し、Codex/実装担当がこのパッケージだけでSlice Aを実装・検証できる状態にする。

| 項目 | 現在の状態 |
| --- | --- |
| Canonical Parent | NANKADIA Source of Truth v2.4.1 |
| P0 Runtime | 3軸Context → Hard Filter → A/B Bucket → Discovery Tie-break |
| Proof | GAL / D14 Self-Initiated Return / Positive Outcome |
| 外部Release Gate | Seed Core 100% Human Review + v2.4.1 metadata audit |
| 実装判断 | Architecture closed / Detailed binding packaged / Calibration parameters remain empirical |

# 1. 今回わかったこと

v2.4.1はアルゴリズム複雑化を防ぐ骨格として十分だが、DB・Event・計測・Seed・Runbookなどの詳細は別資料に分散していた。特に2026-09-09のP0 Implementation SoTではO-01〜O-12が一度具体化されていた一方、Context/Recommendation Policyはv2.4.1以前の仕様だった。

再利用：Identity、Proof Cohort、Event integrity、Execution boundary、Measurement、Seed release、Ops/Security。

置換：時間＋Mobility中心のContext、旧Ranking、1 Moment 1 Snapshotなど。

現行：trajectory_type / detour_budget / immediate_need、Decision単位Snapshot、A/B Situation Bucket。

# 2. 実装時に見る順番

| 順 | Artifact | 役割 |
| --- | --- | --- |
| 1 | v2.4.1正本 | Product/Canonical authority |
| 2 | 02_SLICE_A_IMPLEMENTATION_SOT_v2.0.md | Slice Aの総合実装契約 |
| 3 | 03 / 04 / 05 / 06 / 07 | Context・Measurement・Cohort・Seed・Calibration詳細 |
| 4 | database / contracts / schemas | 機械契約 |
| 5 | tests/acceptance_matrix.md | 実装完了Gate |
| 6 | 09_DEFERRED_AND_PROVISIONAL_REGISTER.md | 勝手に実装・固定しない項目 |
| 7 | 11 / 12 / 13 | 技術境界・API Command・Package completeness |

# 3. P0 Runtime Kernel

Moment → 3軸Context → 最大1問 → Snapshot → Hard Filter → A/B Bucket → Tie-break → 1枚

Runtimeで常時扱うContextは3軸だけ。Auxiliary Factは受動取得済み情報に限定し、追加質問の理由にしない。

| Axis | Values | 用途 |
| --- | --- | --- |
| trajectory_type | RETURNING_HOME / EN_ROUTE_FIXED / STAYING / WAITING / OPEN_ENDED / UNKNOWN | Baseline行動方向 |
| detour_budget | NONE / SMALL / OPEN | 予定からどこまで逸脱可能か |
| immediate_need | NONE / MEAL_PENDING / REST_NEEDED / UNKNOWN | 現在のHard Need conflict |

# 4. 何を詳細化したか

| 領域 | パッケージ化した内容 |
| --- | --- |
| Database | Context Snapshot、Config/Cohort、Core release、Decision/Execution/Outcome、append-only Event、Correction/ExclusionのDDL。 |
| Contracts | TypeScriptのDomain/Event/API DTO、JSON Schema。 |
| Recommendation | Hard Filterの順序、A/B Bucket、Unknown処理、Tie-break、No Match/Scope Expansion。 |
| Measurement | First Qualifying Moment分母、GAL/D14/Positive Outcome/Outcome Capture、SELF_MOMENT。 |
| Seed | 36 CORE候補＋4 PARKEDを維持し、v2.4.1 metadataだけ追加監査。36件Review CSVを同梱。 |
| Ops | Calibration dashboard SQL、Cohort/config Runbook、Stop condition。 |
| Tests | 45ケースのAcceptance Matrix。Deferred code absenceまでRelease Blocking。 |

# 5. まだ「確定」していないもの

未確定＝抜けではなく、Calibrationで決めるべきものとして明示的に残した。

detour NONE/SMALL/OPENの正確な時間・距離境界

Moment Freshnessの再確認Window

Fit ReceiptのCopy/表示頻度

max_cards_per_moment

Skip reason / Discovery prompt sampling rate

Incremental Discovery threshold

Coverage readinessの校正値

具体Auth/Hosting/API transport provider

# 6. Calibration-1で実装しないもの

System-triggered Skip Repair

System-initiated constraint relaxation

Per-fact TTL / Drift State Machine

Discovery Appetite専用質問

Runtime LLM / Runtime Supply Harness

UGC / Public ShareをSlice A依存にすること

Sponsored / B2B / Creator Economy

# 7. Seedに残る人間Gate

既存RC1のAI/設計監査はHuman Reviewの代替ではない。Core release前に、36 CORE候補のHuman decisionとv2.4.1 situation metadata completionを完了する。PARKEDの4件はSC-005 / SC-015 / SC-033 / SC-037を維持する。

# 8. 実装完了の判定

Moment→Recommendation→Execution→Outcome→後日SELF_MOMENTを本番相当環境で通せる。

Journeyをappend-only Eventから再構成できる。

ACTIVE Config / RELEASED Core / referenced Snapshotが不正変更できない。

Synthetic fixtureとMetric SQLの分母・数値が一致する。

No Match/Skip/BAD/未行動が分母から消えない。

Deferred runtime branch/state/eventがコードに存在しない。

Acceptance MatrixのBLOCKING項目が全PASSする。

# 9. パッケージの使い方

実装担当への指示は次の一文で十分な状態を目標にしている。

「sourceのv2.4.1をCanonical Parentとし、02のSlice A SoTとmachine contractsを実装せよ。仕様にないProduct判断やDeferred機能を追加せず、tests/acceptance_matrix.mdを全PASSさせてからCalibration-1へ進め。」